COLLÈGE LA CITÉ — Programme : IA en Informatique

Cours 031119 IFM — Projet Capstone IA

CAHIER DES CHARGES — VERSION FINALE

Pipeline NLP automatisé pour le traitement des tickets de support client

| Auteurs | Mohamed Ramy Boulkaraa ¦ Aksil Abdelkhalek |
| --- | --- |
| Cours | 031119 IFM — Projet Capstone IA |
| Professeure | Stéphanie N. Kahindo |
| Version | Finale — Avril 2026 |
| Date de remise | 23 avril 2026 |

# 1. Contexte et problème métier

Les centres de support client traitent quotidiennement des centaines à des milliers de tickets. La gestion manuelle de ces tickets — lecture, catégorisation, priorisation, rédaction de réponse — est une tâche répétitive, chronophage et sujette aux erreurs humaines.

Trois problèmes majeurs ont été identifiés comme point de départ de ce projet :

- Temps de traitement élevé : chaque ticket doit être lu et classifié manuellement avant d'être assigné à l'agent compétent.

- Risque de manquer des urgences critiques : un incident grave mal étiqueté peut rester sans réponse pendant plusieurs heures.

- Inconsistance des réponses : la qualité et le ton des réponses varient selon l'agent disponible, nuisant à l'expérience client.

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectif général

Concevoir et implémenter un pipeline NLP automatisé en trois modules complémentaires pour automatiser le triage des tickets de support client et assister les agents dans la rédaction de réponses.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Module 1 : Classifier automatiquement le type de message client parmi 11 catégories prédéfinies (ACCOUNT, ORDER, REFUND, CANCEL, etc.)

- Module 2 : Évaluer le niveau d'urgence de chaque ticket parmi 4 niveaux (Incident, Problem, Request, Change) pour prioriser le traitement.

- Module 3 : Générer une suggestion de réponse professionnelle et contextuelle pour l'agent, avec validation humaine avant envoi.

## 2.3 KPIs cibles et résultats obtenus

| KPI | Cible | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 Macro — Type de message | ≥ 0.85 | 1.000 | ✅ Atteint |
| Recall — Classe Change (urgence) | ≥ 0.80 | 0.8306 | ✅ Atteint |
| Pipeline fonctionnel bilingue | FR + EN | FR + EN | ✅ Atteint |
| Traçabilité MLflow | 3 runs/module | 9 runs total | ✅ Atteint |
| Validation humaine (HITL) | Intégrée | Intégrée | ✅ Atteint |

# 3. Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Intérêt dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Mohamed Ramy Boulkaraa ¦ Aksil Abdelkhalek | Développeur principal | Conception, implémentation et évaluation du pipeline complet |
| Prof. Stéphanie N. Kahindo | Superviseure académique | Évaluation du projet Capstone, validation de la démarche |
| Agents de support client | Utilisateurs finaux | Bénéficier d'un outil de triage et suggestion de réponses |
| Clients | Usagers indirects | Recevoir des réponses plus rapides et cohérentes |

# 4. Périmètre et contraintes

## 4.1 Dans le périmètre (inclus)

- Classification automatique des types de messages clients (11 catégories)

- Classification du niveau d'urgence des tickets (4 niveaux)

- Génération de suggestions de réponses avec RAG hybride (BM25 + FAISS) et LLM

- Support bilingue français / anglais dans les trois modules

- Mémoire de conversation multi-tours pour le Module 3

- Validation humaine (Human-in-the-Loop) avant toute réponse envoyée

- Traçabilité complète via MLflow (9 runs sur DagsHub)

## 4.2 Hors périmètre (exclus)

- Déploiement en production (API publique, Docker, cloud) — hors cadre académique

- Interface utilisateur graphique (UI web ou mobile)

- Envoi automatique de réponses sans validation humaine

- Intégration à un CRM existant (Zendesk, Salesforce, etc.)

- Traitement de langues autres que le français et l'anglais

## 4.3 Contraintes techniques

- Environnement d'exécution : Google Colab avec GPU Tesla T4 (15,6 GB VRAM)

- Stockage : Google Drive — pas de serveur de stockage dédié

- LLM : Groq API gratuite (taux limité à ~30 requêtes/minute) — retry backoff exponentiel implémenté

- Reproductibilité : seed=42 fixé pour toutes les composantes aléatoires

# 5. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

## 5.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Module |
| --- | --- | --- |
| EF01 | Le système doit classifier les messages en 11 catégories avec F1 ≥ 0.85 | Module 1 |
| EF02 | Le système doit détecter la langue (FR/EN) avant toute classification | Modules 1, 2, 3 |
| EF03 | Le système doit classifier l'urgence avec Recall ≥ 0.80 sur la classe critique | Module 2 |
| EF04 | Le système doit générer une suggestion de réponse contextuelle pour chaque ticket | Module 3 |
| EF05 | La réponse générée doit être dans la même langue que le message client | Module 3 |
| EF06 | L'agent doit pouvoir accepter, modifier ou rejeter chaque suggestion (HITL) | Module 3 |
| EF07 | Le système doit mémoriser le contexte sur plusieurs tours de conversation | Module 3 |
| EF08 | Toutes les expériences doivent être tracées et accessibles via MLflow | Tous modules |

## 5.2 Exigences non fonctionnelles

- Reproductibilité : chaque résultat doit être reproductible avec seed=42

- Robustesse : gestion automatique des erreurs API (retry backoff exponentiel jusqu'à 3 tentatives)

- Maintenabilité : code structuré en cellules commentées, une fonction par responsabilité

- Transparence : chaque décision algorithmique est documentée et justifiable devant un jury

# 6. Données et gouvernance

## 6.1 Sources de données utilisées

| Module | Dataset | Volume | Licence / Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Module 1 | Bitext Customer Service Dataset | 26 872 messages | Hugging Face — Public |
| Module 2 | Customer Support Ticket Dataset | 24 749 tickets | Hugging Face — Public |
| Module 3 | Twitter Customer Support | 93 tweets | Hugging Face — Public |

## 6.2 Gouvernance des données

- Aucune donnée personnelle identifiable (PII) n'est utilisée — tous les datasets sont publics et anonymisés.

- Les données sont stockées exclusivement sur Google Drive privé et ne sont pas partagées publiquement.

- Le modèle ne conserve aucune conversation après la fin d'une session Colab.

- Les datasets sont utilisés à des fins académiques uniquement, conformément à leurs licences respectives.

# 7. Architecture et technologies

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Classification NLP | XLM-RoBERTa (xlm-roberta-base) | Multilingue natif FR/EN, 279M paramètres, SOTA sur classification de texte |
| Retrieval vectoriel | FAISS IndexFlatIP + MiniLM | Recherche sémantique rapide sur la base de connaissances |
| Retrieval lexical | BM25Okapi | Complémente FAISS pour les correspondances exactes de termes |
| Génération LLM | Groq API (llama-3.1-8b-instant) | Rapide, gratuit, multilingue, modèle actif en 2026 |
| Traçabilité | MLflow + DagsHub | Logging des hyperparamètres, métriques et artefacts pour chaque run |
| Exécution | Google Colab + Tesla T4 | GPU gratuit, accessible, compatible avec la totalité des librairies |

# 8. Critères d'acceptation

## 8.1 Module 1 — Accepté si

- F1 macro ≥ 0.85 sur le test set (2 688 messages) → Obtenu : 1.000 ✅

- Le pipeline classifie correctement des messages en français ET en anglais

- Le pipeline gère les messages multi-intentions et retourne la catégorie principale correcte

## 8.2 Module 2 — Accepté si

- Recall sur la classe Change ≥ 0.80 → Obtenu : 0.8306 ✅

- Accuracy globale supérieure à la baseline TF-IDF → Obtenu : 75.43% vs 73.54% ✅

- Les class weights compensent correctement le déséquilibre (Change ≈ 10% du dataset)

## 8.3 Module 3 — Accepté si

- Le pipeline complet (M1+M2+RAG+LLM) génère une réponse cohérente pour tout ticket

- La réponse est dans la même langue que le message client (FR ou EN)

- La mémoire multi-tours maintient le contexte sur au moins 5 tours consécutifs ✅

- Le HITL permet à l'agent de valider, modifier ou rejeter chaque suggestion ✅

## 8.4 Projet global — Accepté si

- 9 runs MLflow enregistrés et accessibles publiquement sur DagsHub ✅

- Les 3 notebooks s'exécutent de bout en bout sans erreur sur Google Colab ✅

- Tous les résultats sont reproductibles avec seed=42 ✅

# 9. User Stories — Backlog

| ID | User Story | Module | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | En tant qu'agent, je veux que le type du ticket soit détecté automatiquement pour ne pas perdre de temps à le lire en entier. | Module 1 | Haute |
| US02 | En tant que superviseur, je veux que les tickets urgents (Incident/Change) soient flaggés en priorité pour garantir une réponse rapide. | Module 2 | Haute |
| US03 | En tant qu'agent, je veux recevoir une suggestion de réponse déjà rédigée pour gagner du temps sur les tickets simples. | Module 3 | Haute |
| US04 | En tant qu'agent, je veux pouvoir modifier ou rejeter la réponse suggérée avant de l'envoyer. | Module 3 (HITL) | Haute |
| US05 | En tant que client francophone, je veux recevoir une réponse en français même si le système fonctionne en anglais. | Module 3 | Haute |
| US06 | En tant que data scientist, je veux que tous les runs d'expériences soient loggés et comparables via MLflow. | Tous | Moyenne |
| US07 | En tant qu'agent, je veux que le système se souvienne des échanges précédents pour ne pas demander les mêmes informations au client. | Module 3 | Moyenne |

# 10. Risques et mesures d'atténuation

| Risque identifié | Probabilité | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- |
| LLM Groq API indisponible ou rate limit dépassé | Moyenne | Retry backoff exponentiel (2s→4s→8s) + message d'erreur explicite |
| Mauvaise détection de langue sur messages courts | Haute | Heuristique vocabulaire FR/EN + persistance de langue de session |
| Overfitting sur M1 (dataset très structuré) | Moyenne | EarlyStopping patience=2 + évaluation sur test set séparé |
| Poids de classe inadaptés sur M2 | Basse | Deux runs comparatifs (weights automatiques vs manuels), métrique pilote = recall |
| Checkpoint introuvable sur Drive | Basse | try/except FileNotFoundError avec message explicite + sauvegarde forcée du modèle final |